|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta ahora hemos podido cumplir con las actividades iniciales como la selección del proyecto, la investigación de la metodología y herramientas, el levantamiento de requerimientos y el diseño de los mockups, dentro de los tiempos definidos. Sin embargo, en la preparación del ambiente de desarrollo y en las primeras fases de programación (módulo de login y panel de administración) hemos tenido leves retrasos debido a problemas técnicos y a la coordinación de tiempos dentro del grupo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado las dificultades con reuniones de coordinación más frecuentes, dividiendo las tareas de forma más clara y apoyándonos mutuamente cuando alguien tiene retrasos. También planeamos documentar mejor los avances para que el traspaso de información entre los integrantes sea más fluido. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Destacamos que hemos cumplido los hitos principales de la fase 1 y que hemos logrado diseñar un plan de trabajo sólido. Lo más positivo es el compromiso del equipo y la comunicación efectiva. Para mejorar, debemos ser más rigurosos con los tiempos en la fase de desarrollo y evitar acumulación de tareas hacia el final del cronograma. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una inquietud es cómo manejar posibles retrasos en el desarrollo de los módulos más complejos (como el apartado de caninos con observaciones o la función de exportar fichas a PDF). Nos gustaría preguntar al docente cuál es la mejor estrategia para replanificar sin afectar las entregas finales, en caso de que se presenten atrasos. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos que es necesario redistribuir algunas tareas, especialmente en el desarrollo de los módulos, para equilibrar la carga de trabajo. También debemos asignar a un miembro responsable de coordinar las pruebas y correcciones, ya que será una fase extensa según la carta gantt. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido positivo, con buena comunicación, compromiso y participación de todos los integrantes. Un aspecto para mejorar es la gestión del tiempo, ya que en algunos casos hemos postergado reuniones o tareas, lo que podría afectar la continuidad del proyecto. |