|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, debido a que no contabamos con todos los requerimientos aún, la Carta Gantt estaba incompleta y en posterior revisión de esta, las actividades de la Gantt necesitan ser planeadas otra vez, por ende, hemos tenido que empezar a volver a planear todas las actividades de desarrollo del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Personalmente las he enfrentado con tranquilidad, ya que tengo confidencia en nuestro equipo y nuestras capacidades, a pesar de eso, hemos tenido dificultades como en la toma de requerimientos, y la planeación del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo en mi opinión es suficientemente bien, pero no cuento con un horario especifico y pueden haber días donde esté 10 horas trabajando en algo y el siguiente a lo mucho 1, debo mejorar bastante mi consistencia en el esfuerzo o más bien la distribución de esfuerzo que doy al proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Principalmente de comunicación, hemos enviado correos a profesores previamente y no hemos recibido respuestas o si las recibimos han sido semanas después de enviar el correo, pero si es por capacidades de nuestro equipo no cuento con demasiadas inquietudes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, ahora que contamos con el documento de requerimientos proveido por el profesor, contamos con mucha más información del proyecto y debemos redistribuir todas las actividades nuevas identificadas de este.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Hasta el momento es suficiente, pero debemos mejorar bastante la comunicación entre nuestro equipo.