|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta ahora hemos podido cumplir con las actividades iniciales como la selección del proyecto, la investigación de la metodología y herramientas, el levantamiento de requerimientos y el diseño de los mockups, dentro de los tiempos definidos. Sin embargo, en la preparación del ambiente de desarrollo y en las primeras fases de programación (módulo de login y panel de administración) hemos tenido leves retrasos debido a problemas técnicos y a la coordinación de tiempos dentro del grupo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades con reuniones de coordinación más frecuentes, dividiendo las tareas de forma más clara y apoyándonos mutuamente cuando alguien tiene retrasos. También planeamos documentar mejor los avances para que el traspaso de información entre los integrantes sea más fluido.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destacamos que hemos cumplido los hitos principales de la fase 1 y que hemos logrado diseñar un plan de trabajo sólido. Lo más positivo es el compromiso del equipo y la comunicación efectiva. Para mejorar, debemos ser más rigurosos con los tiempos en la fase de desarrollo y evitar acumulación de tareas hacia el final del cronograma.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud es cómo manejar posibles retrasos en el desarrollo de los módulos más complejos (como el apartado de caninos con observaciones o la función de exportar fichas a PDF). Nos gustaría preguntar al docente cuál es la mejor estrategia para replanificar sin afectar las entregas finales, en caso de que se presenten atrasos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que es necesario redistribuir algunas tareas, especialmente en el desarrollo de los módulos, para equilibrar la carga de trabajo. También debemos asignar a un miembro responsable de coordinar las pruebas y correcciones, ya que será una fase extensa según la carta gantt.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo, con buena comunicación, compromiso y participación de todos los integrantes. Un aspecto para mejorar es la gestión del tiempo, ya que en algunos casos hemos postergado reuniones o tareas, lo que podría afectar la continuidad del proyecto.