Acta de Constitución

Sistema inteligente de gestión del entrenamiento canino para el SAG

SAG (Servicio agrícola y ganadero de Chile)

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Hardware	5

Tipo de interfaz de Software	5

Tipo de interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | SAG (servicio agricola y ganadero) |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Sistema inteligente de gestión del entrenamiento canino para el SAG |
|  | Fecha de inicio/fin | 25/08/2025 - 12/12/2025 |
|  | Cliente | SAG (Representado por el Stakeholder) |
|  | Patrocinador principal | José Luis Villablanca (Coordinador CPCITT) |
|  | Jefe de Proyecto | No aplica |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| José Luis Villablanca | Coordinador del centro de práctica CPCITT | Área de prácticas |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| No aplica | Equipo auto organizado | Equipo de desarrollo |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Stakeholder/cliente | Autoridad total para definir prioridades de las historias de usuario y emtregaables al final de las iteraciones. |
| Equipo de desarrollo | Autoridad total para tomar decisiones técnicas, realizar estimaciones y definir cómo implementar el trabajo en iteraciones. |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| José Luis Villablanca | Facilitador | Coordinador CPCITT | Área de prácticas |
| Javier Huaiquicheo | Equipo de desarrollo | Ing. en informática | Equipo del proyecto |
| Susana Lapeyre | Equipo de desarrollo | Ing. en informática | Equipo del proyecto |
| Guiselle Montes | Equipo de desarrollo | Ing. en informática | Equipo del proyecto |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha de inicio | Fecha fin | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | 25/08/2025 | 12/09/2025 | Levantamiento de requerimientos, acta de kickoff, HU iniciales y ambiente de desarrollo. |
| Hito 2 | 15/09/2025 | 03/10/2025 | Diseño de wireframes, mockups y modelo ER. |
| Hito 3 | 06/10/2025 | 12/10/2025 | Desarrollo de base de datos, backend, página de inicio y documentación de apoyo. |
| Iteración 1 | 13/10/2025 | 30/10/2025 | Desarrollo y pruebas internas de funcionalidades base (autenticación, fichas de can, sesiones). |
| Iteración 2 | 03/11/2025 | 18/11/2025 | Implementación de reportes, roles y notificaciones. |

## Presupuesto estimado

Se estima un costo basado en el esfuerzo del equipo interno durante el periodo de 3 meses. (Los costos directos del proyecto (licencias, infraestructura) se mantienen ligeros para el MVP).

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Optimizar la toma de decisiones sobre la continuidad de los canes en el programa. - Lograr una gestión formal y centralizada del entrenamiento canino a nivel nacional. - Aumentar la eficiencia en el registro de sesiones y la trazabilidad del progreso.

## Justificación del proyecto – Contexto

Actualmente, el SAG utiliza planillas (Excel/papel) y observación subjetiva para el registro y seguimiento del entrenamiento canino, resultando en una falta de control y categorización formalizada.

## Problema-Necesidad

Se necesita un sistema digital que centre la información de cada perro, registre el progreso de las sesiones, y provea métricas objetivas para evaluar el desempeño y tomar decisiones informadas.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar un MVP basado en la web para gestión centralizada del entrenamiento canino en el SAG. El sistema reemplazará los registros manuales que se realizan actualmente en planillas Excel con la intención de obtener mejores metricas de desempeño y soporte para la toma de decisiones.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Entregar el MVP que permita la gestión digital del entrenamiento canino del SAG. | 80% de las Historias de Usuario priorizadas en el Plan de Entrega inicial están completadas y aceptadas por el Cliente. |
| Objetivo de control de iteraciones | Cumplir con las metas establecidas en las iteraciones planificadas (Iteración 1 y 2), alcanzando al menos un 90% de las HU comprometidas por iteración. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar que la funcionalidad entregada satisfaga las necesidades del cliente y sea de alta calidad técnica. | Cero defectos críticos encontrados en las Pruebas de Aceptación del Cliente al momento del Release final. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Entregar el MVP funcional y probado dentro del plazo establecido para el proyecto. | El Release final del MVP es lanzado antes o en Diciembre de 2025. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Mantener un ritmo de desarrollo sostenible y predecible. | La velocidad promedio del equipo se mantiene estable. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Desarrollar el MVP manteniéndose dentro de los límites de recursos de tiempo y equipo asignados (3 meses). |  | El proyecto no requiere la asignación de recursos humanos o tiempo adicional fuera del plazo original de 3 meses. |

## Objetivos de desarrollo

- Implementar la arquitectura de software necesaria para un sistema de gestión nacional con alta disponibilidad - Desarrollar un sistema de puntuación que refleje el progreso del can

## Entregables

- Ficha técnica canina con registro de datos y seguimiento - Módulo de registro y edición de sesiones de entrenamiento - Dashboard de desempeño y reportes (evaluaciones y estados de canes)

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

- Funcionales: Registro de sesiones. ficha técnica dashboard. - No funcionales: Seguridad, usabilidad, accesibilidad.

## Premisas y restricciones

- Premisas: El Cliente SAG (Stakeholder) se compromete a una disponibilidad continua para responder preguntas y validar las historias de usuario. El equipo utilizará la Velocidad como métrica de planificación. - Metodología: El proyecto se desarrolla bajo la metodología Extreme Programming (XP). - Iteraciones: Cada iteración tiene una duración de 2 semanas e incluye desarrollo, pruebas internas y revisión con el cliente. - Restricciones: Tiempo: Límite de 3 meses (MVP). Recursos: Disponibilidad limitada de usuarios clave para feedback y pruebas. Tecnología: El sistema debe operar bajo requerimientos de seguridad y accesibilidad.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Riesgo de Disponibilidad del Cliente: La falta de feedback rápido impactará la velocidad del equipo y la aceptación del producto. - Riesgo de Alcance: La alta necesidad de funcionalidades puede extender el MVP más allá del límite de 3 meses. - Riesgo de Adopción: Posible resistencia de usuarios (Entrenadores) acostumbrados a registros en papel. - Riesgo de Iteraciones Retrasadas: Cambios en requerimientos durante una iteración pueden afectar la velocidad y planificación de las siguientes.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Acceso vía navegador web estándar (compatible con PC y dispositivos móviles/Tablet si es responsive).

## Tipo de Interfaz de Software

- Entorno de desarrollo para aplicaciones web, lenguaje y framework a definir por el equipo. Base de datos a definir (SQL/NoSQL).

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Web App con diseño UI/UX enfocado en la usabilidad y facilidad de registro para los entrenadores.

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considera formalmente autorizado al ser firmado por el Patrocinador principal. Las Historias de Usuario deben ser validadas por el Stakeholder Clave del SAG antes de la Planificación de la Primera Iteración.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |